## Slide 1
Wasserfallmodell
Dennis Anders, Andreas Röder, Marcus Swinka

## Slide 2
Gliederung
Geschichte
Eigenschaften
Phasen
Vor- und Nachteile

## Slide 3
Geschichte
Ursprünglich für Bau- und Produktionsprozesse verwendet
  Erste bekannte Adaption für Softwareentwicklung durch Herbert D. Benington 1956
    Erste formale Beschreibung von Winston W. Royce 1970

## Slide 4
Eigenschaften
Mehrere aufeinanderfolgende Schritte
  Reihenfolge ist unveränderlich
    Am Ende jeder Phase steht ein Dokument
      Jeder Schritt muss vor Beginn des nächsten vollständig abgeschlossen sein
        Royce-Variante: Rücksprünge sind möglich, aber alle Arbeiten der aktuellen Phase müssen verworfen werden

## Slide 5
Phasen
Planung / Analyse
  Entwurf
    Implementierung
      Test
        Anwendung / Wartung

## Slide 6
Vor- und Nachteile
Vorteile:
Sehr präzise Planung wird sichergestellt
Phasen sind klar abgegrenzt
Sehr effizient bei klaren Anforderungen und guter Kosten- und Umfangseinschätzung
Nachteile:
Hohes Risiko bei späten Anforderungs-änderungen
Steht im Kontrast zur flexiblen Natur von IT-Projekten
Laut Winston Royce nur für einfache Projekte geeignet

## Slide 7
Quellen
https://www.pinuts.de/blog/webstrategie/projektmanagement-wasserfall-gegen-scrum
https://www.itemis.com/de/agile/scrum/kompakt/grundlagen-des-projektmanagements/wasserfall-modell
https://www.tu-ilmenau.de/sse/lehre-archiv/sommer-2014/softwareprojekt/vorgehensmodell-wasserfallmodell/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfallmodell